## Slide 1
ESTADOS FINANCIEROS PRO-FORMA Y MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

## Slide 2
EVALUACIÓN FINANCIERA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN
El procedimiento para evaluar un proyecto de inversión varía de una empresa a otra , e incluso de un proyecto a otro; sin embargo, casi siempre se realiza lo siguiente:

## Slide 3
1.- Determinación del monto de la inversión o gastos de capital requeridos
2.- Determinación del costo de capital o tasa de descuento apropiada para el proyecto
3.- Cálculo de los flujos de efectivo netos que se espera que genere el proyecto
4.- Aplicación de algún método de evaluación de proyectos
5.- Aceptación o rechazo del proyecto

## Slide 4
TMAR = i +f +if
COSTO DE CAPITA (K) O TASA MÍNIMA DE RENDIMIENTO (TMAR)
i = Premio al Riesgo
f = Inflación

## Slide 5
EVALUACIÓN FINANCIERA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN
RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
Periodo de recuperación
Periodo de recuperación descontado
CRITERIO CONTABLE
Rendimiento anual promedio RAP
FLUJOS DE EFECTIVO DESCONTADO
Índice de rentabilidad IR
Valor presente neto VPN
Tasa interna de retorno TIR
Existen diversos métodos para evaluar proyectos de inversión, los cuales se pueden clasificar en función del criterio de evaluación que utilizan:

## Slide 6
MÉTODO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
El periodo de recuperación es el tiempo, en años y fracciones de años, que se requiere para recuperar la inversión inicial de un proyecto. Consiste en sumar los flujos de efectivo netos del proyecto hasta recuperar la inversión inicial.

## Slide 7
Es el tiempo, en años y fracciones de año, que se requiere para recuperar la inversión inicial de un proyecto pero a partir de la suma de los flujos de efectivo netos descontados con la tasa de costo de capital K.
MÉTODO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN DESCONTADO

## Slide 8
MÉTODO DEL (RAP) O TASA CONTABLE DE RENDIMIENTO (TCR) RENDIMIENTO ANUAL PROMEDIO
El rendimiento anual promedio es la razón existente entre los flujos de efectivo netos promedio del proyecto y la inversión inicial requerida; es decir:
RAP= suma de los flujos / tiempo de vida
inversión inicial
El proyecto se debe aceptar siempre y cuando su rendimiento anual promedio sea igual o superior a la tasa de rendimiento anual mínima que se le exige a un proyecto

## Slide 9
El índice de rentabilidad se define como la razón existente entre la suma de los valores presentes de los flujos de efectivo netos de un proyecto, descontados con la tasa de costo de capital k, y la inversión inicial requerida.
MÉTODO DEL ÍNDICE DE RENTABILIDAD (IR) O RAZÓN DE BENEFICIO/COSTO
IR > 1 el proyecto se acepta porque los beneficios que genera son superiores al costo.
IR < 1 el proyecto debe de rechazarse
IR = 1 es indiferente.

## Slide 10
MÉTODO DEL VALOR PRESENTE NETO
El valor presente neto de una inversión es la diferencia entre el valor de mercado de la inversión y su costo. Es una medida de la cantidad de valor que se crea o se agrega en el momento de llevar a cabo una inversión
VPN > 0 el proyecto se acepta porque los beneficios que genera son superiores al costo.
VPN < 0 el proyecto debe de rechazarse
VPN = 0 es indiferente.

## Slide 11
MÉTODO DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR)
Se encuentra estrechamente relacionado con el método del VPN. La TIR es la tasa de descuento que hace que el valor presente de los flujos de efectivo netos generados por un proyecto sea igual al costo del mismo; es decir es la tasa que provoca que el VPN de un proyecto sea igual a cero.
TIR > K el proyecto se acepta porque los beneficios que genera son superiores al costo.
TIR < K el proyecto debe de rechazarse
TIR= K es indiferente.